[bookmark: _GoBack]АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.01.2022                                                                                                      №  6
пос.Белореченск
Об утверждении муниципальной программы    
 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на 2022-2026 годы»


В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белореченское сельского поселения от 26.11.2013 г № 63 « О разработке,  реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области», постановление администрации муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области от 12.11.2020 № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белореченского сельского поселения Омутнинского района Кировской области», администрация муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Белореченского сельского поселении Омутнинского   района Кировской  области  на 2022-2026 годы».

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и разместить на официальном сайте Омутнинского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Белореченского сельского поселения   Г.З. Тутынина
















































УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Белореченского сельского                               поселения
от 27.01.2022 № 6










[bookmark: МУНИЦИПАЛЬНАЯ_ПРОГРАММА]МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды
[bookmark: на_территории_муниципального_образования]на территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области
[bookmark: на_2022-2026_годы»]на 2022-2026 годы»














[bookmark: п.Дубровка]п.Белореченск


[bookmark: Паспорт_муниципальной_программы]Паспорт муниципальной программы
[bookmark: «Формирование_современной_городской_сред]«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области» на 2022-2026 годы



	Наименование муниципальной программы
	формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белореченское	сельское	поселение Омутнинского района Кировской области на 2022-2026 годы

	Разработчик муниципальной программы
	администрация муниципального образования Белореченское      сельское	поселение Омутнинского района Кировской области

	Основание для разработки муниципальной программы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Цели муниципальной программы
	совершенствование системы комплексного благоустройства	на	территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области;
повышение уровня благоустройства территорий

	Задачи муниципальной программы
	повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического облика дворовых территорий;
создание комфортных и безопасных условий отдыха граждан в досуговых зонах;
повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2022-2026 годы

	Исполнители муниципальной программы
	администрация	Белореченского	сельского поселения

	Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы
	Общий объем средств составляет 1 081 100 рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный и областной бюджет: 1 070 100 рублей;
местный бюджет: 11 000 рублей

	Целевые показатели
	количество	отремонтированных	дворовых территорий;
количество обустроенных территорий общего пользования;
количество	обустроенных	мест	массового отдыха населения

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	благоустроенность	территории муниципального		образовании Белореченское  сельское поселение Омутнинского района Кировской	области;
отремонтировать	и	обустроить	места массового отдыха населения.
Показатели являются расчетными и могут корректироваться в ходе исполнения программы.



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
На территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области расположен 1 многоквартирный жилой дом, 1 спортивная игровая площадка, 1 памятник Войнам Великой Отечественной войны.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов выполнено более 30 лет назад.
Проведенный в 2016 году анализ состояния благоустройства территорий, находящихся на территории сельского поселения, выявил износ более 80 процентов элементов благоустройства.
Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции в связи с окончанием срока службы, также общественные территории поселения не отвечают градостроительным экологическим, санитарным и другим требованиям (отсутствие урн, скамеек и т.д.)
Запущенное состояние территории сельского поселения требует скорейшей модернизации. Отсутствие детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха  – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.
Так, в Белореченском сельском поселении имеются территории общего пользования (центральная улица, спортивно-игровая площадка) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе: ремонт автомобильных дорог общего пользования;
2) ремонт тротуаров;
3) обеспечение освещения территорий общего пользования; установку скамеек;
4) установку урн для мусора;
5) озеленение территорий общего пользования; обустройство детских и спортивных площадок; 
6) обустройство общественных пространств, площадей, скверов, аллей; иные виды работ.
Работы по благоустройству пока не приобрели комплексного и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.
Исполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, качественно повысить его уровень. Обустроится центральная улица поселения и другие объекты, а также современные малые архитектурные формы, будут приведены в надлежащее состояние. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения поселения.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2022-2026 годы» осуществляется путем проведения публичных слушаний  в соответствии с Порядком организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, принятое Белореченской сельской Думой от 25.12.2015 №49.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территории поселения с учетом мнения граждан, а именно:
повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на 2022-2026 год» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить основную задачу – это повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
3. Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки выполнения муниципальной программы
Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.
Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Финансирование программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2022-2026 годы»
запланировано	за	счет	средств	федерального,	областного	и	местного бюджетов.
Срок реализации мероприятий муниципальной программы: на 2022- 2026 годы.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы, результативные показатели
4.1. [bookmark: 4.1._В_рамках_настоящей_Муниципальной_пр]В рамках настоящей Муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:
· [bookmark: -_повышение_уровня_благоустройства_терри]повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического облика дворовых и общественных территорий муниципального      образования     Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области;
· [bookmark: -_обеспечение_доступности_зданий,_сооруж]обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения: занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах и т.д.
4.2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
· ремонт дворовых проездов;
· обеспечение освещение дворовых территорий; 
· установка скамеек, урн для мусора.
4.3	Перечень	дополнительных	видов	работ	по	благоустройству общественных территорий:
· оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
· освещение территорий;
· установка урн, скамеек;
· создание пешеходных дорожек, тротуаров; 
· озеленение территорий и другие виды работ.
Мероприятия муниципальной программы и результативные показатели изложены в приложении № 1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

	Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий программы на 2022-2026 годы составляет
1 081 100 рублей, в том числе по источникам финансирования:
	Объем финансирования, (рублей)

	Федеральный бюджет
	1 070 100

	Бюджет области
	

	Местный бюджет
	          11 000

	Прочие источники
	0





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе


ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
Белореченское сельское поселение Омутнинского  района Кировской области на 2022-2026 годы»

	

Номер и наименование основного мероприятия

	


Ответственный исполнитель
	
Срок
	Объем
Финансирования
тыс. руб.
	Основные направления реализации, ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реали- зации
	окончани я реали зации
	
	
	

	1 Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов
	администрация Белореченского сельского поселения
	2022
	2026
	0
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	

	2.
Благоустройство общественных территорий
	администрация Белореченского сельского поселения
	2022
	2026
	1 081,100
	Благоустройство общественных территорий
	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ
о показателях Муниципальной программы


	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей

	1.
	Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
	Ед.,
кв.м.
	1
0

	2.
	Количество и площадь общественных территорий
	Ед.,
кв.м.
	2
3016

	3.
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий
	Проценты
	0

	4.
	Доля общественных территорий от общего количества и площади) общественных территорий
	Проценты
	0

	5.
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)
	Проценты
	2





11


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Муниципальной программе


ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории,
включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области» на 2022-2026 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области» на 2022-2026 годы (далее – Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе тротуарами и включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Общественная территория- место в городской среде, доступное всем жителям, в котором индивид должен сообразовывать свое поведение с
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официальными нормами.
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Белореченского сельского поселения.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн- проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.
5. Разработка дизайн - проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.
6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
· осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
· разработка дизайн - проекта;
· согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;
· утверждение дизайн - проекта общественной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Белореченского сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
В случае неурегулирования замечаний, администрация Белореченского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.
8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

_____________________
